Project Charter

2022

Project

Charter

A c t a   d e   c o n s t i t u c i ó n   d e l   p r o y e c t o

Lima, Perú

Project Charter 2022

Acta de constitución del proyecto

# Historial de versiones

| Versión | Hecha por | Revisada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - Guillermo Jose Savero Quispe (GS) - Marysabel Araccelli Zevallos Navarro (MZ) | - Duany Brayan Lirio Vasquez (DL) | 13/05/2022 | Versión 1.0 |

Project Charter 2022

La presente acta de constitución del proyecto define la razón de ser del proyecto y lo define en términos de alto nivel. Se asigna un líder de proyecto y un respectivo equipo de desarrollo para cumplir los objetivos propuestos.

# Project Charter

| Título del proyecto: Sistema de Comercio Electrónico Lambda Store (SCELS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinadora: | Lenis Rossi Wong Portillo | Fecha de realización: | 13/05/2022 |
| Líder del proyecto: | Duany Brayan Lirio Vasquez (DL) | Cliente: | Lambda Store |

| Propósito del proyecto: | Lambda Store es una tienda dedicada a la comercialización de productos geek que desea expandir su negocio y adaptarlo a las nuevas tendencias del mercado marcadas por el impacto de la pandemia. El proyecto propuesto por Bakati Group es un e-commerce o sistema de comercio electrónico que cumple con este objetivo además de ser la mejor opción en reducción de costos y posicionamiento para la empresa. |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto a alto nivel: | El Sistema de Comercio Electrónico Lambda Store (SCELS) consistirá en el desarrollo de dos plataformas web: - Tienda virtual dirigida a los potenciales clientes de Lambda Store. - Sistema administrador para la gestión de la tienda virtual. El desarrollo del proyecto estará a cargo del equipo: - Duany Brayan Lirio Vaquez (DL) → Líder de Proyecto / Scrum Master - Guillermo Jose Savero Quispe (GS) → Analista Programador / Product Owner - Marysabel Araccelli Zevallos Navarro (MZ) → Arquitecta de Software / Líder del equipo de desarrollo - Leonardo Franco Ormeño Sanchez (LO) → Desarrollador Frontend - Pedro Jhonny Bendezu Vargas (PB) → Desarrollador Backend - Miguel Angel Sifuentes Córdova (MS) → Administrador de Base de Datos - Frank Erick Jacobo Saravia (FJ) → Tester QA |

3

Project Charter 2022

| Requisitos | Requisitos funcionales: - El sistema debe tener una página de inicio - El sistema debe listar productos y filtrarlos por categorías - El sistema debe contar con un carrito de compras - El sistema debe permitir realizar el checkout haciendo uso de una pasarela de pagos - El sistema debe permitir buscar productos |
| --- | --- |
|  | Requisitos no funcionales: - El sistema no debe permitir tiempos de carga mayores a cinco segundos para cualquier operación realizada a través del sistema. - El mantenimiento del sistema debe ser relativamente sencillo, es decir, las soluciones funcionales adoptadas deben poder ser modificadas en plazos y costes razonables. - La aplicación web debe poseer un diseño responsive a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tablets y smartphones. |
| Entregables clave: | - Acta de constitución - Documento de Historia de Usuarios - Documento de Arquitectura de Software - Manual de Usuario - Producto software funcional |
| Riesgo general del proyecto: | - Inexperiencia del equipo en manejar servidores en la nube. - Indisponibilidad inesperada de un miembro del equipo. - Limitaciones en la señal del internet en ciertas horas. - Errores generados fuera del control del equipo desarrollador debido a la autonomía administrativa del usuario. - Vulnerabilidades en la pasarela de pago y riesgos en las entidades tercerizadas que usa el proyecto. |

4

Project Charter 2022

|  | Objetivos del proyecto | Criterios de éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Crear herramientas web que le brinden a Lambda Store el poder de vender fácilmente desde cualquier lugar, a cualquier persona, a través de Internet; y que, además, le permita controlar su negocio desde una única plataforma de gestión de ventas. | Entregar una tienda virtual que muestre de forma dinámica y amigable el catálogo de productos de Lambda Store, que tenga una sección de carrito de compras, y que esté integrada con una pasarela de pagos para poder aceptar tarjetas de crédito. Entregar un sistema de gestión de ventas con inventario centralizado, gestión de pedidos y precios que muestre las estadísticas del negocio. |
| Tiempo | No exceder el plazo estimado por el equipo. | Concluir el proyecto en 136 días calendario. |
| Costos | No exceder del presupuesto definido. | Cumplir con el presupuesto de S/ 1780.00 ($446.62). |

| Cronograma de hitos importantes |  |
| --- | --- |
| Hito | Vencimiento |
| PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS | 26/05/2022 |
| DISEÑO | 10/06/2022 |
| DESARROLLO | 18/07/2022 |
| PRUEBAS | 26/07/2022 |
| DESPLIEGUE | 05/08/2022 |

Project Charter 2022

| Presupuesto preaprobado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | TOTAL (en soles) | TOTAL (en dólares) |
| COSTOS INICIALES |  |  |
| Elaboración y construcción de Software | S/ 1300.00 | $ 326.18 |
| Configuración de la base de datos | S/ 300.00 | $ 75.27 |
| Subtotal | S/ 1600.00 | $ 401.46 |
| COSTOS OPERATIVOS |  |  |
| Mantenimiento del Software | S/ 100.00 | $ 25.09 |
| Mantenimiento de la base de datos | S/ 80.00 | $ 20.07 |
| Subtotal | S/ 180.00 | $ 45.16 |
| TOTAL | S/ 1780.00 | $ 446.62 |

| Partes interesadas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Rol |
| Duany Brayan Lirio Vasquez | Lider de Proyecto / Scrum Master (LP) |
| Guillermo Jose Savero Quispe | Analista Programador (AP) / Product Owner |
| Marysabel Araccelli Zevallos Navarro | Arquitecta de Software (AS) / Líder del equipo de desarrollo |
| Leonardo Franco Ormeño Sanchez | Desarrollador Frontend (DF) |
| Pedro Jhonny Bendezu Vargas | Desarrollador Backend (DB) |
| Miguel Angel Sifuentes Córdova | Administrador de Base de Datos (DBA) |
| Frank Erick Jacobo Saravia | Tester QA (QA) |
| Lambda Store | Cliente |

Project Charter 2021

| Nivel de autoridad del líder del proyecto |  |
| --- | --- |
| Decisiones de personal: | El líder del proyecto no cuenta con autoridad para contratar a una persona, ni sugerir un conocido y/o familiar. Este tiene el poder de discernir si un empleado es adecuado o no, en base a su rendimiento, y de ser el caso, despedirlo. |
| Gestión presupuestaria y variación: | El líder de Proyecto tiene la autoridad para manipular, controlar y utilizar el presupuesto establecido, siempre y cuando este cuente con sustento de aplicación. |
| Decisiones técnicas: | Rol de experto y mediador, el líder de proyectos puede brindar su opinión experta, así como de haber una disyuntiva entre dos o más opciones técnicas, elegir la que él considere adecuada. |
| Resolución de conflictos: | Rol de intermediario en cuanto al equipo de trabajo, la organización y con los interesados externos. |

Nivel de autoridad del patrocinador

El patrocinador tiene el poder de tomar decisiones en base a la gestión presupuestal, mas no en resolución de conflictos ni en decisiones relacionadas al personal.

Project Charter 2022

Acta de constitución del proyecto

# Aprobaciones

Duany Lirio

Líder del proyecto

18/05/2022

Lenis Wong

Patrocinadora

18/05/2022