Project Charter

2022

Project

# Charter

# A c t a   d e   c o n s t i t u c i ó n   d e l   p r o y e c t o

Lima, Perú

Project Charter 2022

Acta de constitución del proyecto

# Historial de versiones

| Versión | Hecha por | Revisada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - Guillermo Jose Savero Quispe (GS) - Marysabel Araccelli Zevallos Navarro (MZ) | - Duany Brayan Lirio Vasquez (DL) | 13/05/2022 | Versión 1.0 |

Project Charter 2022

La presente acta de constitución del proyecto define la razón de ser del proyecto y lo define en términos de alto nivel. Se asigna un líder de proyecto y un respectivo equipo de desarrollo para cumplir los objetivos propuestos.

# Project Charter

| Título del proyecto: Sistema de Comercio Electrónico Lambda Store (SCELS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinadora: | Lenis Rossi Wong Portillo | Fecha de realización: | 13/05/2022 |
| Líder del proyecto: | Duany Brayan Lirio Vasquez (DL) | Cliente: | Lambda Store |

| Propósito del proyecto: | Lambda Store es una tienda dedicada a la comercialización de productos geek que desea expandir su negocio y adaptarlo a las nuevas tendencias del mercado marcadas por el impacto de la pandemia. El proyecto propuesto por Bakati Group es un e-commerce o sistema de comercio electrónico que cumple con este objetivo además de ser la mejor opción en reducción de costos y posicionamiento para la empresa. |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto a alto nivel: | El Sistema de Comercio Electrónico Lambda Store (SCELS) consistirá en el desarrollo de dos plataformas web: - Tienda virtual dirigida a los potenciales clientes de Lambda Store. - Sistema administrador para la gestión de la tienda virtual. El desarrollo del proyecto estará a cargo del equipo: - Duany Brayan Lirio Vaquez (DL) → Líder de Proyecto / Scrum Master - Guillermo Jose Savero Quispe (GS) → Analista Programador / Product Owner - Marysabel Araccelli Zevallos Navarro (MZ) → Arquitecta de Software / Líder del equipo de desarrollo - Leonardo Franco Ormeño Sanchez (LO) → Desarrollador Frontend - Pedro Jhonny Bendezu Vargas (PB) → Desarrollador Backend - Miguel Angel Sifuentes Córdova (MS) → Administrador de Base de Datos - Frank Erick Jacobo Saravia (FJ) → Tester QA |

3

Project Charter 2022

| Requisitos | Requisitos funcionales: - El sistema debe tener una página de inicio - El sistema debe listar productos y filtrarlos por categorías - El sistema debe contar con un carrito de compras - El sistema debe permitir realizar el checkout haciendo uso de una pasarela de pagos - El sistema debe permitir buscar productos |
| --- | --- |
|  | Requisitos no funcionales: - El sistema no debe permitir tiempos de carga mayores a cinco segundos para cualquier operación realizada a través del sistema. - El mantenimiento del sistema debe ser relativamente sencillo, es decir, las soluciones funcionales adoptadas deben poder ser modificadas en plazos y costes razonables. - La aplicación web debe poseer un diseño responsive a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tablets y smartphones. |
| Entregables clave: | - Acta de constitución. - Documento de Historia de Usuarios. - Documento de Arquitectura de Software. - Manual de Usuario. - Producto software funcional. |
| Riesgo general del proyecto: | - Inexperiencia del equipo en manejar servidores en la nube. - Indisponibilidad inesperada de un miembro del equipo. - Limitaciones en la señal del internet en ciertas horas. - Errores generados fuera del control del equipo desarrollador debido a la autonomía administrativa del usuario. - Vulnerabilidades en la pasarela de pago y riesgos en las entidades tercerizadas que usa el proyecto. |

4

Project Charter 2022

|  | Objetivos del proyecto | Criterios de éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance |  |  |
| Tiempo |  |  |
| Costos |  |  |

| Cronograma de hitos importantes |  |
| --- | --- |
| Hito | Vencimiento |

Project Charter 2022

| Presupuesto preaprobado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | TOTAL (en soles) | TOTAL (en dólares) |
| COSTOS INICIALES |  |  |
| Elaboración y construcción de Software |  |  |
| Configuración de la base de datos |  |  |
| Subtotal |  |  |
| COSTOS OPERATIVOS |  |  |
| Mantenimiento del Software |  |  |
| Mantenimiento de la base de datos |  |  |
| Subtotal |  |  |
| TOTAL |  |  |

| Partes interesadas |  |
| --- | --- |
| Nombre | Rol |

Project Charter 2021

| Nivel de autoridad del líder del proyecto |  |
| --- | --- |
| Decisiones de personal: |  |
| Gestión presupuestaria y variación: |  |
| Decisiones técnicas: |  |
| Resolución de conflictos: |  |

Nivel de autoridad del patrocinador

Project Charter 2022

Acta de constitución del proyecto

# Aprobaciones

Duany Lirio

Líder del proyecto

18/05/2022

Lenis Wong

Patrocinadora

18/05/2022